Приложение 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОВОЙ ДОГОВОР № __

г. Кудымкар 							от «____» __________ 2021г.

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уварова Лариса Васильевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов закупки (протокол __________________________________________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт помещений  первого этажа  здания Пелымского филиала ГБУ ПК "Кудымкарский ДИПИ" , расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 6а именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с условиями настоящего Договора, сметой, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) в сроки, предусмотренные п.2 Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Наименование, объёмы и перечень работ, подлежащих выполнению, определяются в Приложении №1 «Техническое задание на выполнение работ», Приложении №2 «Локальный сметный расчет» являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ:  с даты заключения договора

Окончание работ: не позднее 20.10.2021 г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена Договора составляет ________________ рублей , в т.ч. с НДС /без НДС

  - Цена Договора определяется на весь срок его исполнения, является твердой и может быть изменена в случаях, установленных настоящим договором и Гражданским законодательством.

  - Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика в соответствии с объёмом и перечнем работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором, а также погрузку, транспортировку, разгрузку строительных материалов по месту нахождения Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Аванс не предусматривается.

  - Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ на основании подписанных справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, предоставления счета – фактуры в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ. Оплата осуществляется в рублях, производится в форме безналичного расчета путем перечисления на расчетный счет Подрядчика общей суммы Договора.

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. До момента заключения настоящего Договора Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет  129 504,24 рубля.

4.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно:

- безотзывная банковская гарантия; или

- передача заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита).

4.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Подрядчиком Заказчик имеет право на удовлетворение требований за счет суммы обеспечения исполнения Договора.

4.7. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора после выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору, а также уплаты Подрядчиком неустойки (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных Договором, в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего требования Подрядчика с указанием им реквизитов для перечисления денежных средств. в течение после исполнения условий по настоящему Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. выполнить работу в сроки, установленные настоящим Договором,  сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, соответсвующем условиям настоящего Договора;

5.1.2. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Договору;

5.1.3. обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с локальным сметным рас,етом,  техническим заданием и строительными нормами и правилами;

5.1.4. обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.1.5. обеспечить надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их техническому регламенту, государственным стандартам и техническим условиям;

5.1.6. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.1.7. возводить собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами, все необходимые временные сооружения;

5.1.8. при готовности объекта к приемке письменно известить об этом Заказчика в трёхдневный срок;

5.1.9. при возврате с обоснованным отказом неподписанных форм КС-3, КС-2, исполнительной документации устранить указанные замечания в трёхдневный срок;

5.1.10. при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы;

5.1.11. извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

5.1.12. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика на объект в рабочеев ремя для ознакомления с ходом исполнения работ;

5.1.13 обеспечить ознакомление Заказчика с выполненными скрытыми работами, с оформлением Акта приемки скрытых работ;

5.1.14. своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранить допущенные недостатки и дефекты в выполненной работе или иные отступления от условий Договора, возникшие по вине Подрядчика, выявленные в ходе выполнения работ и/или при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока;

5.1.15. соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим;

5.1.16. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Договора.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика припемки результатов выполнения работы.

5.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

5.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,  предусмотренном настоящим Договором;

5.3.2. Подписать формы КС-3, КС-2, предъявленные Подрядчиком, или возвратить с обоснованным письменным отказом в течение трёх  дней с момента получения;

5.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика;

5.4.2. отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;

5.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и  (или) законодательством Российской Федерации.

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД РЕМОНТА

6.1. Заказчик назначает представителя, который от его имени проверяет и принимает выполненные объёмы работы у Подрядчика, осуществляет контроль за качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

6.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности, испытаниях инженерных систем. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в общий журнал работ и подписания акта на скрытые работы, протокола испытаний инженерных систем. Если закрытие работ или испытание инженерных систем выполнено без подтверждения представителя или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее, испытания инженерных систем выполнить вновь.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими   лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7. ОХРАНА ОБЪЕКТА

7.1. Охрану строительных материалов до сдачи объекта в эксплуатацию (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), осуществляет Подрядчик.

7.2. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных п. 3.1., 3.2. Договора.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик.

8.2. Риск случайной гибели объекта строительства переходит на Заказчика после сдачи объекта в установленном п. 9.3 порядке.

8.3. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Подтверждением указанных обстоятельств являются справки, выданные ТПП региона.

9. ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Для приёмки выполненных промежуточных объёмов работ Подрядчик должен представлять Заказчику формы: справку КС-3 и акты о приёмке выполненных работ КС-2, являющиеся основанием для последующей оплаты. Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

9.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных  работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии (при ее создании) или сведения об уполномоченном лице Заказчика, которая(ый) в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных документов, осуществляет приемку выполненных работ, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

9.3. Приемка объекта (результата работ) осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе после предоставления полного объёма исполнительной документации, установленного настоящим договором.

9.4. Приемка объекта (результата работ) осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

9.5. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до приемки результата работ исполнительную документацию в объёме, предусмотренном техническим заданием.

9.6. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

9.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о сдаче-приемке работы в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

9.8. К настоящему Договору не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

9.9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

9.10. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

10.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими регламентами, применение только сертифицированных материалов, оборудования, изделий и конструкций;

10.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в сроки, установленные в акте об устранении недостатков. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки;

10.1.4. бесперебойное функционирование всех систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

10.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного статьей 2 настоящего Договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию с отнесением затрат на Подрядчика.

10.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ на объекте в полном объеме приёмочной комиссией (уполномоченным представителем Заказчика).

10.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

11.1. Заказчик осуществляет надзор и контроль за ходом, качеством и объёмами выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, технологии производства строительно-монтажных работ, качеством применяемых материалов и оборудования и их соответствие установленным требованиям.

11.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.3. Представитель Заказчика регулярно, не реже одного раза в неделю, проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ.

Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, в сроки, установленные заказчиком в Общем журнале работ.

11.4. При осуществлении контроля  за ходом производства строительно-монтажных работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии увеличения или уменьшения объема работ, предусмотренных Договором не более чем на десять процентов.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

13.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе капитального ремонта объекта, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России, от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены договора.

  - В случае просрочки исполнения Исполнитель обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором и устанавливается в размере не менее одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП -количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

  - За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

  - Сторона от оплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

  - Заказчик не несет ответственности за неполное или несвоевременное исполнение условий Договора в результате неполного или несвоевременного бюджетного финансирования.

15.УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества и иных условий Договора.

15.2. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

15.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

15.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения.

16.2. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

17. ФОРС-МАЖОР

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

17.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти и управления Пермского края, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему Договору.

17.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 (одних) суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

18.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

18.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения.

18.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

18.5. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу..

18.6. Для решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо:

18.7. К настоящему Договору прилагаются:

## 1. Приложение №1 «Техническое задание»;

2. Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)».

## 19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Почтовый адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. Конституции, 1 Минфин Пермского края (ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ, л/с 208550522) ИНН/КПП 8107004041/810701001 р/с 03224643570000005600 к/с 40102810145370000048 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь БИК: 015773997 |  |
| Заказчик _____________________ /Л.В. Уварова/ МП | Поставщик ______________ /______________/ МП |

Приложение № 1

к контракту

№____________ от _____________

Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на выполнение  ремонта помещений  первого этажа  здания Пелымского филиала ГБУ ПК "Кудымкарский ДИПИ" , расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 6а

Заполняется при направлении проекта  контракта победителю (участнику) аукциона в электронной форме в соответствии с его заявкой и Приложением № 2 к документации об электронном аукционе «Техническое задание (Спецификация)».

Приложение № 2

к контракту

№____________ от _____________

Локальный- сметный  расчет (смета)

Заполняется    отдельным  файлом.